附件：

评分细则

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40分 | 以本次有效的最低磋商报价为基准价，磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×40分。 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。共同评分因素 |
| 2 | 技术响应24% | 24分 | 供应商提供的报价产品的技术参数完全满足“技术参数要求”表中要求的得24分，每有一项报价产品的技术参数存在负偏离的扣2分，直至扣完为止。 | 技术评分因素 |
| 3 | 履约经验4% | 4分 | 供应商提供自2017年以1月1日起（含2017年1月1日）至响应文件递交截止日期间内的类似本项目业绩，每提供一个得1分，此项满分4分。 | 提供成交/成交通知书或合同的复印件并加盖供应商鲜章，不提供同样不得分。 共同评分因素 |
| 4 | 实施方案27% | 27分 | 1.供应商根据项目实际情况拟定安装调试施工进度方案，方案内容应至少体现人员安排、工期安排、应急措施3点内容。①施工人员安排符合项目要求、联系方式明确的得3分；不提供或人员安排不合理或人员联系方式不明确的不得分。②工期安排满足磋商文件要求且每个工期节点的时间进度可行性强的得4分；工期安排满足磋商文件要求但任意一个工期节点的时间进度不可行的得2分；工期安排不满足磋商文件要求的不得分；③应急措施详细的明确出项目施工过程中可能出现的问题以及附有合理的相应解决措施的得4分；应急措施列出少数可能出现的问题以及附有较为合理的解决措施的得2分；不提供或者列出的问题和解决措施不合理的不得分。 注：第1项最高得11分。 2.供应商根据项目实际情况拟定售后服务方案。售后服务应至少包括售后过程中的工作安排以及相应的人员配置、售后应急措施这2点内容。①方案中的售后工作符合项目要求，且对应工作人员安排合理、联系方式明确的得4分；售后工作较为符合项目要求、对应工作人员安排较为合理但联系方式不够明确的得2分；其余不得分。②售后过程中可能存在的问题详细的罗列出来，并附有详细可行的解决措施的得4分；可能存在的问题体现的较为少，且附有的解决措施不够明确仅可行的2分，其余不得分。 注：第2项最高得8分。 - 供应商根据项目实际情况编制安全保障措施，安全保障措施尽可能的明确出项目过程中会出现的安全隐患问题，并附有科学合理的保障方案、应对措施的得8分；安全保障措施明确出常见的项目过程中会出现的安全隐患问题，并附有较为科学合理的保障方案、应对措施的得5分；安全保障措施尽可能明确出的问题简单，以及附有的保障方案、应多措施内容敷衍的得2分；其余不得分。 注：第3项最高得8分。 |  |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 认定为政府采购节能产品（强制节能产品除外）或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得2分。非政府采购节能产品、环境标志产品、无线局域网产品不得分。 | 政策评分因素 |
| 6 | 扶持不发达地区和少数民族地区1% | 1分 | 供应商如属于不发达和少数民族区域的，得1分。 | 政策评分因素 |
| 7 | 响应文件规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |